Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановление коллегии

Минстройархитектуры

от   _______№ ____________

Всего стоимость работ: 3 813 425,26 руб.

в том числе: на 2025 год:  2 085 743,98 руб.

на 2026 год: 1 727 681,28 руб.

Перечень работ по разработке ТНПА и внесению изменений в ТНПА в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 2025-2026 гг.

(вновь начинаемая тематика)

| № п/п (шифр) | Наименование разработки |  | Стоимость всего | Стоимость на 2025 | Стоимость на 2026 |  | Срок начала разработки (месяц, год) | Срок окончания разработки (месяц, год) | Наименование организаций, выполняющих работу, и номер Технического Комитета |  | Разрабатывается впервые или взамен действующих нормативных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1.01 Техническое нормирование, стандартизация, сертификация и метрология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.01.1 | Пересмотр СТБ 1308-2002 «Строительство. Методики испытаний продукции. Порядок разработки и введения в обращение» |  | 44 375,11 18 стр. | 39 493,85 | 4 881,26 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР, ОР | апрель 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Центр №19 |  | Пересмотр СТБ 1308-2002 |
| Блок 1.02 Предпроектные и проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.02.2 | Разработка Изменения в СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства» |  | 15 673,68 49 стр. | 12 382,21 | 3 291,47 |  | май 2025 ПР, ОР | май 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Изменение № 1 СН 1.02.01-2019 в части приведения требований с Кодексом и исключения административных процедур |
| Блок 1.03 Организация строительного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.03.3 | Пересмотр СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения» |  | 41 783,46 12 стр. | 37 187,28 | 4 596,18 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР, ОР | апрель 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Центр №19 |  | Пересмотр СТБ 1306-2002 |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.03.4 | Разработка СП «Монтаж зданий. Правила механизации» |  | 142 410,15 80 стр. | 65 508,67 | 76 901,48 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | август 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.» |  | Взамен ТКП 45-1.03-63-2007 (02250) |
| 2.1.03.5 | Разработка СП «Антикоррозионные и изоляционные покрытия. Правила устройства» |  | 107 513,60 40 стр. | 15 051,90 | 92 461,70 |  | июнь 2025 ТЗ | ноябрь 2026 ПР, ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-5.08-75-2007 (02250), ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) |
| 2.1.03.6 | Разработка СП «Антикоррозионные и изоляционные покрытия. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ» |  | 107 513,60 40 стр. | 15 051,90 | 92 461,70 |  | июнь 2025 ТЗ | ноябрь 2026 ПР, ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен СТБ 1684-2006, СТБ 1846-2008 |
| Изменение строительных правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.03.7 | Разработка Изменения в СП 1.03.10-2023 «Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ» |  | 15 186,20 45 стр. | 11 997,10 | 3 189,10 |  | апрель 2025 ПР, ОР | апрель 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Изменение № 1 СП 1.03.10-2023 в части контроля качества работ при монтаже специальных стальных конструкций. С отменой СТБ 2018-2009 |
| Блок 1.04 Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение строительных правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.04.8 | Разработка Изменения в СП 1.04.02-2022 «Общие положения по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» |  | 19 537,49 80 стр. | 15 434,62 | 4 102,87 |  | апрель 2025 ПР, ОР | март 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Изменение № 1 СП 1.04.02-2022 в части выполнения испытания железобетонных конструкций пробными нагружениями. |
| 2.1.04.9 | Разработка Изменения в СП 1.04.01-2021 «Ремонт и модернизация зданий и сооружений» |  | 12 419,84 21 стр. | 9 811,67 | 2 608,17 |  | апрель 2025 ПР, ОР | март 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Изменение № 2 СП 1.04.01-2021 в части приведения положений в соответствие с Кодексом |
| Блок 2.02 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.02.10 | Разработка СП «Пожарная автоматика зданий и сооружений» |  | 162 965,77 85 стр. | 74 964,25 | 88 001,52 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | ноябрь 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №14 |  | Впервые |
| 2.2.02.11 | Разработка СП «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |  | 109 818,91 30 стр. | 50 516,70 | 59 302,21 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июль 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №14 |  | Впервые |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.02.12 | Разработка Изменения в СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» |  | 21 948,46 100 стр. | 8 120,93 | 13 827,53 |  | апрель 2025 ПР | ноябрь 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №14 |  | Изменение № 5 СН 2.02.03-2019 в части актуализации требований при проектировании пожарной автоматики и их оптимизации |
| Блок 2.04 Внутренний климат и защита от вредных воздействий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.04.13 | Разработка Изменения в СН 2.04.01-2020 «Защита от шума» |  | 16 240,41 53 стр. | 16 240,41 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | ноябрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 в части исключения требований по нормативному значению шума на прилегающей территории |
| Блок 3.01 Градостроительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.01.14 | Разработка Изменения в СН 3.01.01-2020 «Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий» |  | 9 485,38 10 стр. | 9 485,38 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | ноябрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 УП «Институт Витебсксельстройпроект» |  | Изменение №2 СН 3.01.01-2020 в части изменения требований к полузамкнутым дворам |
| Блок 3.02 Жилые, общественные и производственные здания и сооружения, благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.02.15 | Разработка СП «Состав и содержание типовой проектной документации» |  | 122 447,66 57 стр. | 100 407,08 | 22 040,58 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР, ОР | апрель 2026 С | РУП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 |  | Взамен ТКП 45-1.02-157-2009 |
| 2.3.02.16 | Разработка СП «Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей» |  | 100 213,48 20 стр. | 46 098,20 | 54 115,28 |  | май 2025 ТЗ, ПР | август 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №14 |  | Впервые |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.02.17 | Разработка Изменения в СН 3.02.03-2019 «Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей» |  | 13 572,49 31 стр. | 5 021,82 | 8 550,67 |  | май 2025 ПР | август 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №14 |  | Изменение № 2 СН 3.02.03-2019 в части актуализации и оптимизации требований при проектировании гаражей-стоянок и станций технического обслуживания транспортных средств |
| Стандарты Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.02.18 | Разработка СТБ ISO 21678 «Устойчивоe развитие в зданиях и сооружениях. Показатели и критерии. Принципы, требования и руководства» |  | 74 956,63 24 стр. | 66 711,40 | 8 245,23 |  | апрель 2025 ПЕР, ТЗ, ПР, ОР | март 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Сектор НиИД |  | Впервые |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.02.19 | Разработка Изменения в СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» |  | 12 880,90 25 стр. | 10 175,91 | 2 704,99 |  | июль 2025 ПР, ОР | июль 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 |  | Изменение №4 СН 3.02.01-2019 в части конкретизации критериев безопасности |
| Блок 3.03 Сооружения транспорта и транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.03.20 | Пересмотр СН 3.03.01-2019 «Мосты и трубы» |  | 187 680,57 278 стр. | 153 898,07 | 33 782,50 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР, ОР | апрель 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Пересмотр СН 3.03.01-2019 с отменой ТКП 45-3.03-195-2010 (02250). |
| Изменение строительных правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.03.21 | Разработка Изменения в СП 3.03.02-2021 «Устройство мостов и труб» |  | 24 695,62 122 стр. | 24 695,62 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №2 |  | Изменение №1 СП 3.03.02-2021 в части неприменения СП для автомобильных дорог общего пользования. |
| 2.3.03.22 | Разработка Изменения в СП 3.03.05-2023 «Фундаменты мостов и труб» |  | 20 574,88 89 стр. | 20 574,88 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | октябрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №2 |  | Изменение № 1 СП 3.03.05-2023 в части неприменения СП для автомобильных дорог общего пользования. |
| 2.3.03.23 | Разработка Изменения в СП 3.03.06-2023 «Обследование мостов и труб» |  | 13 803,02 33 стр. | 13 803,02 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №2 |  | Изменение №1 СП 3.03.06-2023 в части неприменения СП для автомобильных дорог общего пользования. |
| 2.3.03.24 | Разработка Изменения в СП 3.03.01-2020 «Дорожные одежды жесткого и полужесткого типа автомобильных дорог» |  | 15 957,05 51 стр. | 15 957,05 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | ноябрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №2 |  | Изменение №1 СП 3.03.01-2020 в части неприменения СП для автомобильных дорог общего пользования. |
| 2.3.03.25 | Разработка Изменения в СП 3.03.03-2020 «Цементобетонные основания и покрытия автомобильных дорог» |  | 13 341,97 29 стр. | 13 341,97 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | ноябрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №2 |  | Изменение №1 СП 3.03.03-2020 в части неприменения СП для автомобильных дорог общего пользования. |
| Блок 3.04 Гидротехнические и мелиоративные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.04.26 | Разработка СН «Мелиоративные системы и сооружения» |  | 159 805,59 100 стр. | 73 510,57 | 86 295,02 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | май 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Взамен ТКП 45-3.04-8-2005 |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.04.27 | Разработка СП «Мелиоративные системы и сооружения» |  | 187 680,57 150 стр. | 86 333,06 | 101 347,51 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июнь 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Взамен ТКП 45-3.04-176-2009, ТКП 45-3.04-177-2009, ТКП 45-3.04-178-2009, ТКП 45-3.04-179-2009, ТКП 45-3.04-203-2010 |
| Блок 3.05 Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.05.28 | Разработка СП «Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний» |  | 114 429,51 48 стр. | 16 020,14 | 98 409,37 |  | июнь 2025 ТЗ | ноябрь 2026 ПР, ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-3.05-166-2009 (02250) |
| 2.3.05.29 | Разработка СП «Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний» |  | 137 223,22 74 стр. | 19 211,25 | 118 011,97 |  | июнь 2025 ТЗ | ноябрь 2026 ПР, ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-3.05-167-2009 (02250) |
| Блок 4.02 Теплоснабжение и холодоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.02.30 | Разработка СН «Тепловые электростанции» |  | 103 191,16 35 стр. | 47 467,93 | 55 723,23 |  | май 2025 ТЗ, ПР | август 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Взамен ТКП 45-3.02-263-2012 |
| Изменение строительных норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.02.31 | Разработка Изменения в СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения» |  | 14 264,08 37 стр. | 14 264,08 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | сентябрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Изменение №1 СН 4.02.05-2020 в части актуализации и внесения требований к котлам использующими электрическую энергию |
| 2.4.02.32 | Разработка Изменения в СН 4.02.02-2019 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» |  | 13 226,70 28 стр. | 10 449,09 | 2 777,61 |  | апрель 2025 ПР, ОР | март 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», Отдел №2 |  | Изменение №1 СН 4.02.02-2019 в части актуализации строительных норм в соответствии с действующими ТНПА. |
| Блок 4.03 Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.03.33 | Разработка СП «Здания и помещения организаций здравоохранения. Системы лечебного газоснабжения» |  | 103 191,16 35 стр. | 47 467,93 | 55 723,23 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июнь 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Взамен ТКП 45-4.03-28-2006 |
| Блок 5.01 Основания и фундаменты зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.01.34 | Разработка СП «Прочностные и деформационные характеристики грунтов по данным статического и динамического зондирования» |  | 117 102,23 51 стр. | 53 867,03 | 63 235,20 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июль 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-5.01-15-2005 (02250), ТКП 45-5.01-17-2006 (02250) |
| 2.5.01.35 | Разработка СП «Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены и крепления котлованов» |  | 142 410,15 80 стр. | 65 508,67 | 76 901,48 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июль 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-5.01-237-2011 (02250) |
| 2.5.01.36 | Разработка СП «Искусственные основания зданий и сооружений» |  | 125 120,38 60 стр. | 57 555,37 | 67 565,01 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июль 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-5.01-66-2007 (02250), ТКП 45-5.01-76-2007 (02250), ТКП 45-5.01-107-2008 (02250) |
| Блок 5.03 Железобетонные и бетонные конструкции и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.03.37 | Пересмотр СТБ EN 13791 «Оценка прочности на сжатие бетона в конструкциях и сборных элементах конструкций» |  | 74 956,63 24 стр. | 36 728,75 | 38 227,88 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | май 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Пересмотр СТБ EN 13791-2012 в части критериев оценивания прочности бетона, методов отбора образцов и их испытаний |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.03.38 | Разработка СП «Изделия и конструкции из сталефибробетона. Проектирование и изготовление» |  | 126 849,36 62 стр. | 17 758,91 | 109 090,45 |  | июль 2025 ТЗ | октябрь 2026 ПР, ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-5.03-300-2015 (33020), ТКП 45-5.03-301-2015 (33020) |
| 2.5.03.39 | Разработка СП «Конструкции сталежезобетонные покрытий и перекрытий» |  | 138 952,20 76 стр. | 19 453,31 | 119 498,89 |  | июнь 2025 ТЗ | ноябрь 2026 ПР, ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №5 |  | Взамен ТКП 45-5.03-16-2005 (02250) |
| Блок 5.04 Металлические конструкции и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные правила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.04.40 | Разработка СП «Панели металлические с утеплителем» |  | 94 546,27 25 стр. | 43 491,28 | 51 054,99 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР | июль 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел № 2 |  | Взамен ТКП 45-5.04-222-2010 |
| Изменение строительных правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.04.41 | Разработка Изменения в СП 5.04.01-2021 «Стальные конструкции» |  | 25 848,28 153 стр. | 25 848,28 | 0,00 |  | апрель 2025 ПР, ОР, С | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Изменение №1 СП 5.04.01-2021 в части дополнения и уточнения методов расчета и проектирования стальных конструкций, изложенных в строительных правилах |
| Блок 6.05 Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.05.42 | Пересмотр СТБ 1995-2009 «Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия» |  | 88 951,57 30 стр | 43 586,27 | 45 365,30 |  | июнь 2025 ТЗ, ПР | июль 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №2 |  | Пересмотр СТБ 1995-2009 |
| Блок 6.07 Отделочные и облицовочные материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарты Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.07.43 | Пересмотр СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия» |  | 46 102,89 22 стр. | 41 031,57 | 5 071,32 |  | апрель 2025 ТЗ, ПР, ОР | апрель 2026 С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Центр №19 |  | Пересмотр СТБ 1263-2001 |
| 2.6.07.44 | Разработка СТБ ISO 17889-1 «Системы керамической облицовки. Устойчивость керамической плитки и монтажных материалов. Часть 1. Технические требования к керамической плитке» |  | 114 349,77 48 стр. | 56 31,39 | 58 318,38 |  | май 2025 ПЕР,ТЗ, ПР | июнь 2026 ОР, С | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Сектор НиИД |  | Впервые |
| Прочие работы в области технического нормирования, стандартизации и сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00.45 | Выполнение комплекса работ по техническому переводу зарубежных ТНПА в области архитектуры и строительства |  | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |  | апрель 2025 | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №11 |  |  |
| 2.00.46 | Участие предприятий, организаций и ТКС в подготовке отзывов по проектам ТНПА, в том числе межгосударственных проектов документов |  | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |  | апрель 2025 | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 |  |  |
| 2.00.47 | Проверка научно-технического уровня ТНПА (ГОСТ, СТБ) |  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  | апрель 2025 | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Центр №19 |  |  |
| 2.00.48 | Приведение действующих ТНПА в соответствие с законодательством Республики Беларусь в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, внесение изменений в действующие ТНПА по поручению Минстройархитектуры |  | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |  | апрель 2025 | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 |  |  |
| 2.00.49 | Организация проведения нормативно-технической и метрологической экспертиз ТНПА |  | 40 313,47 | 40 313,47 | 0,00 |  | апрель 2025 | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 |  |  |
| 2.00.50 | Проверка научно-технического уровня ТНПА (СН) |  | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |  | апрель 2025 | декабрь 2025 | РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» Отдел №10 Отдел №14 Отдел №5 Отдел №2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего на 2025 г.: |  |  |  | Всего на 2026 г.: |  |  |
| Всего: |  | 3 813 425,26 |  |  |  | 2 085 743,98 |  |  |  | 1 727 681,28 |  |  |
| в том числе РЕСБ: |  | 3 813 425,26; 2 085 743,98; 1 727 681,28. | 2 085 743,98 |  |  |  | 1 727 681,28 |  |  |